## Slide 1
@CharlesFortes
pangeanet.org/profile/charlesFortes
Uso de Jogos Educacionais para Treinamento de Gestores de Projetos na Elaboração de Cronograma de Projetos de Software
GPS2
UFMG
Especialização Engenharia de Software

## Slide 2
@CharlesFortes
pangeanet.org/profile/charlesFortes
UFMG
Especialização Engenharia de Software
Gerencia de Projetos e Planejamento de Cronograma

## Slide 3
@CharlesFortes
pangeanet.org/profile/charlesFortes
UFMG
Especialização Engenharia de Software
Os projetos de software sofrem a cada dia mais com problemas relativos à quebra de cronograma e consequentemente atrasos na entrega.
      Segundo o Chaos Summary este mal vem a cada dia mais afetando os projetos de software, saltando de 72% em 2006 para 79% em 2008 ultrapassando em média 222% do tempo inicial previsto

## Slide 4
@CharlesFortes
pangeanet.org/profile/charlesFortes
UFMG
Especialização Engenharia de Software
Estes problemas estão muitas vezes relacionados com um cronograma que muitas vezes foge a realidade do projeto

## Slide 5
@CharlesFortes
pangeanet.org/profile/charlesFortes
UFMG
Especialização Engenharia de Software
A gestão do cronograma é uma atividade que requer muita habilidade por parte do gestor para que consiga atuar de forma que os contratempos de um projeto sejam absorvidos no desenvolver do projeto.

## Slide 6
@CharlesFortes
pangeanet.org/profile/charlesFortes
UFMG
Especialização Engenharia de Software
      diversos projetos relacionados ao ensino de gestão de projetos através de jogos educativos vem se tornando cada vez mais presentes nas instituições de ensino.
Jogos como SimSE, Planager e Scrumming que podem beneficiar a elaboração dos cronogramas de um projeto de software.

## Slide 7
@CharlesFortes
pangeanet.org/profile/charlesFortes
UFMG
Especialização Engenharia de Software
Planager

## Slide 8
@CharlesFortes
pangeanet.org/profile/charlesFortes
UFMG
Especialização Engenharia de Software
O Planager foi desenvolvido para apoiar o ensino de conceitos de gerência de projetos
        não possui como objetivo simular todos os processos utilizados na gerência de projetos, mas foca o grupo de processos de planejamento
foram escolhidos cinco processos de planejamento de duas das áreas de conhecimento do PMBOK: gerenciamento do escopo e gerenciamento do tempo

## Slide 9
@CharlesFortes
pangeanet.org/profile/charlesFortes
UFMG
Especialização Engenharia de Software
    Na gerência de escopo foram escolhidos os processos: definição do escopo e criação da EAP (Estrutura Analítica do Projeto)
Na gerência de tempo foram escolhidos os processos: definição da atividade, seqüenciamento de atividades e desenvolvimento do cronograma (com foco no cálculo do caminho crítico)

## Slide 10
@CharlesFortes
pangeanet.org/profile/charlesFortes
UFMG
Especialização Engenharia de Software
Para isto foram criados dois módulos no jogo:
      o módulo de tutorial para se revisar conceitos;
      o módulo jogo, para a prática interativa dos conceitos.
O objetivo do jogo é fazer com que o jogador passe por várias fases, sendo avaliado no final de cada uma delas.

## Slide 11
@CharlesFortes
pangeanet.org/profile/charlesFortes
UFMG
Especialização Engenharia de Software
O jogador pode utilizar o modulo tutorial para aprender sobre gerência de projetos e pode jogar em diversos cenários cadastrados.

## Slide 12
@CharlesFortes
pangeanet.org/profile/charlesFortes
UFMG
Especialização Engenharia de Software
Durante o jogo pode assumir dois papeis diferentes: administrador ou jogador.

## Slide 13
@CharlesFortes
pangeanet.org/profile/charlesFortes
UFMG
Especialização Engenharia de Software
Somente o administrador é capaz de adicionar, modificar e remover cenários.
Os cenários são representações de projetos compostos por uma descrição e cinco fases: escopo, EAP, definição de atividades, sequenciamento de atividades e caminho crítico.

## Slide 14
@CharlesFortes
pangeanet.org/profile/charlesFortes
UFMG
Especialização Engenharia de Software
EAP

## Slide 15
@CharlesFortes
pangeanet.org/profile/charlesFortes
UFMG
Especialização Engenharia de Software
Sequenciamento de Atividades

## Slide 16
@CharlesFortes
pangeanet.org/profile/charlesFortes
UFMG
Especialização Engenharia de Software
Os jogadores deveram utilizar as informações contidas em fases anteriores para resolver corretamente as próximas fases do jogo

## Slide 17
@CharlesFortes
pangeanet.org/profile/charlesFortes
UFMG
Especialização Engenharia de Software
As opções de cadastro de novos cenários ampliam as possibilidades do jogo, não o limitando apenas a jogadores com poucas experiências, mas também a gestores mais experientes

## Slide 18
@CharlesFortes
pangeanet.org/profile/charlesFortes
UFMG
Especialização Engenharia de Software
Scrumming

## Slide 19
@CharlesFortes
pangeanet.org/profile/charlesFortes
UFMG
Especialização Engenharia de Software
é um jogo educacional que simula o uso de algumas práticas do Scrum focando a definição e simulação de sprints

## Slide 20
@CharlesFortes
pangeanet.org/profile/charlesFortes
UFMG
Especialização Engenharia de Software
O jogo coloca o usuário no papel de Scrum Master, realizando tarefas tais como definir um sprint

## Slide 21
@CharlesFortes
pangeanet.org/profile/charlesFortes
UFMG
Especialização Engenharia de Software
O jogo aborda dois personagens: o administrador e o Scrum Master, possuindo dois módulos:
  Administrativo  para adicionar funcionários, adicionar ou remover atividades iniciais ao projeto, dentre outros;
  Simulação  utilizado para simular sprints.

## Slide 22
@CharlesFortes
pangeanet.org/profile/charlesFortes
UFMG
Especialização Engenharia de Software
Para a simulação, cinco tipos de funcionários podem ser criados:
    gerente de projetos, líder técnico, desenvolvedor, engenheiro de teste e testador
podendo estes serem classificados em:
    sênior, intermediário e iniciante
impacta diretamente sobre a produtividade da equipe montada no jogo

## Slide 23
@CharlesFortes
pangeanet.org/profile/charlesFortes
UFMG
Especialização Engenharia de Software
Para iniciar o jogo é necessário cadastrar um conjunto de atividades no backlog do produto.
Após isto, um subconjunto destas atividades é selecionado para formar o sprint backlog.

## Slide 24
@CharlesFortes
pangeanet.org/profile/charlesFortes
UFMG
Especialização Engenharia de Software

## Slide 25
@CharlesFortes
pangeanet.org/profile/charlesFortes
UFMG
Especialização Engenharia de Software
Conclusão

## Slide 26
@CharlesFortes
pangeanet.org/profile/charlesFortes
UFMG
Especialização Engenharia de Software
As experiências providas por estes jogos, permite ao gestor de projetos treinar e aperfeiçoar suas habilidades de forma segura e rápida

## Slide 27
@CharlesFortes
pangeanet.org/profile/charlesFortes
UFMG
Especialização Engenharia de Software
A experimentação pode ser feita em um ambiente totalmente controlado sem os riscos de prejuízos para o negócio e para o cliente.

## Slide 28
@CharlesFortes
pangeanet.org/profile/charlesFortes
UFMG
Especialização Engenharia de Software
Sendo assim, a utilização de jogos educacionais, permite que estes cenários de impedimento que podem culminar na falha dos cronogramas sejam evitadas, economizando recursos e melhorando a imagem da empresa responsável pelo projeto.

## Slide 29
@CharlesFortes
pangeanet.org/profile/charlesfortes
br.linkedin.com/in/charlesfortes
UFMG
Especialização Engenharia de Software